Описание проекта

1. Основные планы и этапы проекта

1.1 Описание проекта:

Цель проекта: Разработка и анализ эффективных и масштабируемых эвристических методов оптимизации маршрутов для задачи множественного коммивояжёра (mTSP), а также оценка их применимости к задачам большой размерности.

Мотивация проекта (почему выбрали именно этот проект?): Задачи маршрутизации широко используются в логистике, транспортной оптимизации и планировании. В реальных условиях часто необходимо эффективно распределить маршруты между несколькими агентами, что приводит к задаче множественного коммивояжёра. Решение таких задач требует баланса между качеством маршрутов и временем вычислений, особенно при большом количестве точек. Это делает проект актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Интерес к теме обусловлен желанием изучить эвристические алгоритмы, которые применяются в реальных промышленных и логистических системах.

Объект исследования: Процессы маршрутизации и распределения маршрутов между несколькими агентами в задачах комбинаторной оптимизации.

Предмет исследования: Эвристические и метаэвристические алгоритмы решения задачи множественного коммивояжёра (mTSP), их влияние на качество решений и вычислительную эффективность при увеличении размерности задачи.

Краткое описание гипотезы: Предполагается, что применение эвристических алгоритмов, основанных на методах локального поиска и алгоритмах класса Lin–Kernighan–Helsgaun, позволяет при решении задачи множественного коммивояжёра получать более качественные приближённые решения по сравнению с базовыми жадными эвристиками и локальным поиском 2-opt при жёстком ограничении на время вычислений, не превышающем 60 секунд. Ожидается, что преимущество данных методов по значению целевой функции MINSUM сохраняется при увеличении размерности задачи и числа агентов.

Обзор предметной области: Задача коммивояжёра и её обобщение на случай нескольких коммивояжёров относятся к классу NP-трудных задач комбинаторной оптимизации. В связи с этим в современных исследованиях основное внимание уделяется эвристическим и метаэвристическим методам решения, таким как жадные алгоритмы, методы локального поиска и k-opt-перестановки. Алгоритм Lin–Kernighan–Helsgaun считается одним из наиболее эффективных эвристических методов для решения задачи TSP и представляет интерес с точки зрения анализа его применимости и масштабируемости при решении задачи mTSP. Особый интерес представляют подходы, ориентированные на получение качественных решений в условиях ограниченного времени вычислений, что соответствует требованиям практических задач маршрутизации.

1.2 Планы и этапы выполнения проекта:

| Этап проекта | Описание работ | Ожидаемые результаты | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ задачи TSP и базовых алгоритмов | Изучение постановки классической задачи коммивояжёра (TSP), анализ точных и эвристических алгоритмов её решения (жадные методы, локальный поиск, 2-opt / k-opt), выявление их достоинств и ограничений | Сформированное понимание базовой задачи TSP и используемых эвристик; теоретическая база для дальнейшего исследования | 06.11.2025 – 30.11.2025 |
| Изучение задачи mTSP и существующих подходов | Анализ постановки задачи множественного коммивояжёра (mTSP), обзор существующих эвристических и метаэвристических методов её решения, сравнение с классической задачей TSP | Обзор существующих подходов к решению mTSP; выделение ключевых отличий и сложностей задачи | 01.12.2025 – 31.12.2025 |
| Анализ алгоритмов класса LKH и возможностей их адаптации | Изучение принципов работы алгоритма Lin–Kernighan–Helsgaun, анализ существующих работ по его применению и адаптации к задаче mTSP | Описание алгоритма LKH и возможных способов его применения в рамках задачи mTSP | 01.01.2026 – 15.01.2026 |
| Подготовка экспериментальной среды и данных | Выбор стандартных бенчмарков (TSPLIB) и формирование тестовых наборов данных для mTSP; подготовка экспериментальной среды и сценариев запуска алгоритмов | Подготовленные наборы данных и описание экспериментальной среды | 16.01.2026 – 31.01.2026 |
| Реализация и запуск вычислительных экспериментов | Реализация экспериментального контура на языке C++ с использованием реализации LKH-3 на языке C; запуск вычислительных экспериментов на задачах различной размерности при фиксированном ограничении на время вычислений | Рабочая программная реализация и результаты вычислительных экспериментов | 01.02.2026 – 11.03.2026 |
| Анализ результатов и формирование выводов | Сравнительный анализ эффективности эвристических алгоритмов по качеству решений (MINSUM) при фиксированном временном бюджете;интерпретация результатов | Выводы по результатам исследования и рекомендации по применению алгоритмов | 12.03.2026 – 31.03.2026 |

2. Критерии оценивания проекта

| Критерий | Описание |
| --- | --- |
| Новизна исследования | Оригинальность и актуальность поставленной задачи |
| Корректность теоретических решений | Правильность построенной модели и предложенных алгоритмов |
| Программная реализация | Эффективность и качество программной реализации |
| Анализ результатов экспериментов | Глубина и корректность анализа экспериментальных данных |
| Оформление отчета и документации | Грамотность, четкость и полнота представления результатов |

3. Особые пометки

Проект носит исследовательский характер, в связи с чем в процессе выполнения работы возможны уточнения и изменения в плане исследования, включая корректировку набора рассматриваемых эвристических алгоритмов, параметров их настройки и конфигураций вычислительных экспериментов. Такие изменения могут вноситься по мере анализа научной литературы и промежуточных результатов экспериментов и будут осуществляться при условии сохранения корректности постановки задачи, сопоставимости экспериментов и корректности интерпретации полученных результатов.

Рассматриваемая задача множественного коммивояжёра (mTSP) относится к классу NP-трудных задач комбинаторной оптимизации, что существенно ограничивает применимость точных алгоритмов для задач средней и большой размерности. В связи с этим в рамках проекта приоритет отдается эвристическим и метаэвристическим методам, ориентированным на получение качественных приближённых решений за ограниченное время вычислений. Возможные изменения в плане исследования могут быть связаны с отказом от отдельных методов или конфигураций, демонстрирующих неудовлетворительное соотношение качества решений и вычислительных затрат.

Одним из ключевых рисков проекта является резкий рост времени вычислений при увеличении размерности задачи, в том числе числа вершин и числа коммивояжёров. Для снижения данного риска в работе вводится жёсткое ограничение на вычислительный бюджет, фиксированное на уровне не более 60 секунд на один запуск алгоритма. При необходимости масштаб вычислительных экспериментов может быть скорректирован за счёт ограничения числа рассматриваемых инстансов или числа прогонов.

Дополнительным риском является чувствительность эвристических алгоритмов к параметрам запуска и начальным условиям, что может приводить к нестабильности результатов и затруднять их интерпретацию. Для минимизации данного эффекта планируется использование воспроизводимого экспериментального протокола, включающего фиксированные параметры конфигурации, единые условия запуска и контроль временных ограничений. Также допускается раздельное использование наборов тестовых инстансов для настройки параметров и для итогового сравнительного анализа.

Таким образом, возможные изменения в плане проекта и принятые ограничения направлены на снижение рисков, связанных с вычислительной сложностью задачи, и обеспечение корректности, воспроизводимости и практической значимости получаемых результатов.